ПЛАН

выполнения реставрационно-восстановительных работ

специалистами-волонтерами

на объектах Центрального музея ВВС РФ

на 22.01. 2011 г.

| № п/п | Время работы | Перечень работ | Материальное обеспечение и оборудование | Место работ | Ответственный руководитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные |
| 1 | 10.00-10.15 | Инструктаж по технике безопасности работ |  | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| 2 | 10.15-10-30 | Ознакомление с планом работ |  | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| Основные |
| 4 | 11.00-15.00 | Очистка от снега самолетов, у которых есть возможность опрокинуться на хвостовую часть | Уборочный инструмент | Все стоянки | Стребков М.Я. |  |
| 5 | 11.00-15.00 | Восстановление кресел самолета Ту-114 | Клей, поролон | Волонтер-ская | Санников А.В. |  |
| 6 | 10.30-16-00 | Наполнение силикагелем матерчатых контейнеров и размещение их на самолете Ту-144 | Монтажное оборудование | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| 7 | 10.30-16.00 | Восстановительные работы на борту Ми-8 | Ремонтный инструмент | Стоянка № 5 | Санников А.В. |  |
| 8 | 10.30-14.00 | Осмотр, очистка и ремонт рулей высоты самолета Ил-18 | Стремянка | Стоянка № 7 | Санников А.В. |  |
| 9 | 10.30-16.00 | Монтажные работы на самолете Як-11 | Монтажный инструмент | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| 10 | 10.30-14.00 | Оборудование рабочего места для реставрации двигателей. |  | Реставрационная мастерская | Стребков М.Я. |  |
| 11 | 14.00- 16.00 | Перевозка двигателя на реставрацию, подготовка дефектационной ведомости и составление плана реставрационных работ на двигателе. | Транспортировочная тележка | Хранилище №3 | Стребков М.Я. |  |
| Дополнительные |
| 12 | 10.00-12.00 | Очистка от снега площадки перед ангаром № 7 | Уборочный инструмент | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| 13 | 10.30-16-00 | Продолжение работ по изготовлению заграждения типа «Егоза» | Сварочное и монтажное оборудование | Забор открытых стоянок | Стребков М.Я. |  |
| 14 | 12.00-13.00 | Перевозка 4-х витрин из ангара №8 в ангар № 7 | ГАЗ-66 | Ангар № 8, Ангар № 7 | Стребков М.Я. |  |
| 15 | 10.30-16.00 | Оборудование металлического стеллажа для хранения перевезенного оборудования. | Сварочный аппарат | Ангар № 7 | Стребков М.Я. |  |
| 16 | 10.30-14.00 | Ремонт ГАЗ-66 и трактора | ГАЗ-66 | Ангар № 7 | Стребков А.В. |  |
| 17 | 10.30-16.00 | Ремонт оборудования и мотоблока | Ремонтное оборудование | Ангар № 7 | Стребков М.Я. |  |
| 18 | 10.30-16.00 | Укладка и сортировка перевезенного оборудования |  | Ангар № 7 | Стребков М.Я. |  |
| Завершающие |
| 19 | 16.00-16.30 | Приведение в порядок территории ангара №7 | Уборочное оборудование | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| 20 | 16.00-16.30 | Уборка рабочих мест | Уборочное инструмент | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |
| 21 | 16.00-16.30 | Возвращение автотехники и стремянок к месту хранения | ГАЗ-66 | Ангар № 7 | Санников А.В. |  |

:                                                                             Составил научный сотрудник музейного отдела НФР

________________________ Санников А.В.

«_____» ________________ 2011 г.

Начальник музейного отдела (научно-фондовой работы)

___________________________________ Костина Л.С.

«_____»  ________________ 2011 г.